中国美术学院

询 价 采 购 文 件

项 目 名 称：潘天寿纪念馆零星维修工程

招  标 人：中国美术学院

2018 年6月7日

目  录

第一部分  询价采购公告	2

第二部分  报价须知	3

第三部分  采购内容及技术要求	0

第四部分  评审办法	3

第五部分  合同主要条款	5

第六部分  报价文件（格式）	10

第一部分  询价采购公告

中国美术学院潘天寿纪念馆零星维修工程进行询价采购，欢迎国内合格的供应商前来报价。

一、询价内容：

中国美术学院潘天寿纪念馆零星维修工程，详见询价文件第三部分采购内容及技术要求。

二、供货及安装期：7个日历天（具体供货时间由发包人通知）。

三、供货商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

2、能提供采购货物及相关服务的具有独立法人资格的产品供应商。

四、递交报价文件时间：2018年6月7日下午14：00时（北京时间）

五、递交报价文件截止时间：2018年6月 13 日下午14：00时（北京时间）

六、报价文件递交地点：杭州市上城区南山路218号中国美术学院南山校区1A-208室校园建设和管理处。

七、联系方式：

联系人：陈国柱

电  话：0571-87168812

第二部分  报价须知

一、报价说明

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法规组织和实施。

二、报价文件的内容：

(1) 法定代表人授权委托书

(2) 营业执照及资质证书（复印件）具有文物保护工程施工三级及以上资质

(3) 报价单

（4）质保服务承诺书

（5）安全文明施工措施

三、报价文件的份数、填制要求：《报价清单》一式三份，正本一份，副本二份，以正本为准，且必须打印，由法定代表人或其授权代表签字或盖章，并加盖单位（或公司）印章；询价报价为一次性报出不得更改的价格，供应商不能再向采购单位收取其它任何费用。

四、报价文件的装订要求：装订成一册，胶装，不得采用活页装订。

五、报价文件的报送：各供应商将《报价文件》按要求密封并加盖公章后必须于 2018年6月13日下午14：00时前送达杭州市上城区南山路218号中国美术学院南山校区1A-208室校园建设和管理处，一经作出报价，即不可撤回，否则该承包商在今后叁年内不得参与本单位组织的有关采购活动。

六、最高限价：10万元

七、计划工期：15天

八、供应商的选定：询价采购评审小组成员由学院招标办小组成员组成；根据“公正、公平、择优”的原则，从报价人的报价、资质条件、经营信誉、同类项目的经验、质保承诺等方面进行综合评议，最后询价小组确定符合采购需求而报价最低的工程承包商为候选单位。承包商一经确定，即向其发出成交通知书，该承包商须凭成交通知书在规定的时间内与采购人签订供货合同。

九、施工安全：投标人在施工中必须做好安全设施保障工作，确保施工安全，不会因项目施工而危及场地周边的人员和财产。若发生任何安全事故，由中标人承担一切责任并赔偿损失。

第三部分  采购项目内容

一、详见清单附件二

第四部分   评审办法

本评标办法遵照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，并结合本项目的具体情况制定。

- 评审原则：

（1）公平的对待所有的供应商；

（2）询价文件及其补充资料和报价文件是评审的依据，其它外部条件不作为本次评审的依据；

（3）询价小组按照“公平、公正、择优”的原则，从质量、价格、服务、资信和供货能力等方面综合评定。

（4）评审内容应严格保密。

二、询价小组

询价小组成员由学院招标小组成员组成，人数为3人。

三、 成交的基本条件

能够最大限度地满足询价采购文件中规定的各项综合评审标准，且报价低者。

第五部分  合同主要条款

发包人（全称）：中国美术学院

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就中国美术学院潘天寿纪念馆零星维修工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：中国美术学院潘天寿纪念馆零星维修工程

2.工程地点：

3.工程内容：

4.工程承包范围：

二、合同工期

计划开工日期：  2018 年      月      日。

计划竣工日期：  2018  年      月      日。

工期总日历天数：      天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合  国家施工验收规范合格  标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币（大写）                 (¥            元)；

2.合同价格形式：  工程量清单综合单价法、按实结算

五、支付及质量保证金

工程竣工经验收合格后，经甲方审计后，支付工程审计价的95%，留5%作为质量保证金。

六、保修

保修期：2年。满2年后无息退还质保金。

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）已标价工程量清单或预算书；（4）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

八、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、签订时间：本合同于 2018 年     月    日签订。签订地点：本合同在  中国美术学院  签订。

十、补充协议：合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效：本合同自 双方签字盖章 生效。

十二、合同份数：本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份。

发包人： (公章)                                 承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：（签字）              法定代表人或其委托代理人：（签字）

地  址：                                       地  址：

邮政编码：                                     邮政编码：

委托代理人：                                   委托代理人：

电  话：                                       电  话：

电子信箱：                                     电子信箱：

开户银行：                                     开户银行：

账  号：                                       账  号：

第六部分  报价文件（格式）

## 附件一                      投标函

致：_______              __（招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____       __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本二份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标总报价为：人民币      元整（小写：    ），供货及安装期：   日历天。

2.投标人已详细审查全部“询价文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本投标有效期自开标日起 ______个日。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“询价文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________                      日期:_____年___月___日

## 附件二

| 报价清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位及专业工程名称：潘天寿纪念馆零星维修工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) |
| 1 |  | 屋面沿口天棚KT板维修 | m | 62.8 |  |  |
| 2 |  | 白铁皮沿沟制作安装300×200 | m | 61.80 |  |  |
| 3 |  | 白铁皮落水管制作安装A12 | m | 56.00 |  |  |
| 4 |  | 白铁皮落水斗、弯头制作安装 | 只 | 8 |  |  |
| 5 |  | 沿沟不锈钢网罩 | m | 61.80 |  |  |
| 6 |  | 室外墙面防水涂料 | m2 | 97.80 |  |  |
| 7 |  | 白铁皮沿沟落水管防锈漆 | m2 | 71.30 |  |  |
| 8 |  | 白铁皮沿沟落水管面漆 | m2 | 71.30 |  |  |
| 9 |  | 木窗维修 | m2 | 47.20 |  |  |
| 10 |  | 木窗油漆 | m2 | 141.80 |  |  |
| 11 |  | 墙顶面铲除原涂料及室内外涂料 | m2 | 183.80 |  |  |
| 12 |  | 檐口屋面瓦更换修漏 | m2 | 61.30 |  |  |
| 13 |  | 铁钉门制作安装油漆 | 樘 | 1.00 |  |  |
| 14 |  | 外墙钢管架 | m2 | 494.00 |  |  |
| 15 |  | 钢管架进退场 | 项 | 1.00 |  |  |
| 16 |  | 原挑檐底板拆除 | m2 | 51.80 |  |  |
| 17 |  | 原雨水管拆除 | m | 108.00 |  |  |
| 18 |  | 垃圾清理及外运 | 车 | 3.00 |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 小计 |  |  |  |  |
| 21 |  | 规费、利润、税金及相关费用 | 项 | 1.00 |  |  |
| 22 |  | 合计 |  |  |  |  |

## 附件三            法定代表人授权委托书

致：中国美术学院 ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日